**Meeting am 07.05.2015**

**Ist zustand:**

* Frontend teilweise fertig 🡪 Henning
* Datenbank steht, Test für den Datenbank sind integriert, Exceptions wurden erstellt,

E-Mail-SMPT läuft 🡪 Torben

* Unterstützung/Umsetzung (Torben)beim technischen Durchstich erfolgreich, Spezi fierte Kundenkomponente und teilweise implementiert 🡪Dimitri
* Passwortverschlüsslung klasse implementiert , erkundigen von Domin Festlegung in Play🡪Abdel

**Soll zustand:**

---------Minimum--------------

* Kundenkomponente soll komplett fertig sein (mit Tests).
* Konfiguration schritte sollen funktionieren.
* Der logische Zusammenhang der Konfiguration schritt soll implementiert und getestet sein.
* Fachliches Datenmodell soll fertig sein.
* Datenbankmodell muss stehen.
* Datenbank Adapter muss fertig sein.
* Technisches Architekturmodell muss fertig sein.
* QM im Code.
* Die Aufgabeverteilung muss klar und deutlich sein.
* Crossbrowser-Kompabilität muss optimiert werden.
* Lastenheft muss fertig sein.
* UseCase für Erfolgsfall und fehlerfälle muss fertig sein.
* Step9:Preis ergänzen(als Spalte).

---------Minimum--------------

* Gimmik erweitern.
* Datenbank mit Informationen befüllen.
* Automatische Testfälle generieren.
* QM für Testing.
* Warenkorb.
* Beschreibungstexte bei Konfigurationsschritten anzeigen und einbinden.

**Momentane Aufgabenverteilung:**

* Henning 🡪 Step9:preise ergänzen (als Spalte), Crossbrowser-Kompabilität optimieren, Unterstützung (Torben) Datenbankdesign.
* Torben 🡪 Datenbankdesign, Datenbankadapter, Datenbankmodell
* Saeed 🡪 Fachliches Datenmodell, Architekturmodell , Lastenheft.
* Abdel 🡪 UseCase, Lastenheft ,QM Code(Überprüfung von Codestyle und Rechtlinien).
* Dimitri 🡪 Sessions, Konfigurationsschritte, KundenKomponente ,logischer Zusammenhang der Konfiguration Schritte.

**Sonstiges:**

* Gut: Fast alles geschafft was wir vor geplant haben.
* Besser: Einhaltung von Codestyle . bzw. .Testen.