**Meeting am 28.05.2015**

**Ist zustand:**

* Frontend nichts geändert 🡪 Henning
* Datenbank fast fertig🡪 Torben
* UML , Architekturmodell 🡪 Saeed
* Backend fertig bis auf Speicherung und Verknüpfung mit dem Frontend 🡪Dimitri
* UseCase(mit Saeed) , Risikomanagemenet , E-Mail-Klasse samt Interfaces implementiert 🡪Abdel

**Soll zustand:**

* Plakat anfertigen.
* Datenbank fertigen.
* Backend Speicherung und Verknüpfung mit dem Frontend.
* Automatisiertes Testing.
* GUI nach dem konfigurationsschritten im Backend anpassen.

**Momentane Aufgabenverteilung:**

* Henning 🡪 Plakat anfertigen und Frontend optimieren.
* Torben 🡪 Datenbank fertigen und Dimitri beim Verbinden des Backends/Frontends helfen.
* Saeed 🡪 Hilfsstellung bei Frontend (Henning)
* Abdel 🡪 Automatisierte Testing und Zugriff auf dem HAW-Server organisieren.
* Dimitri 🡪 Fertigstellen von Backend Speicherung und Verknüpfung mit dem Frontend.

**Sonstiges:**

* Organisation einer VM um den Play-Server laufen zu können.