Statusbericht

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SE2P\_FahrradKonfigurator | 06.04.2015 | Version 0.1 |

FrontEnd

* Design und Erstellen (mockups) von
  + Logos
  + Navigation
  + Konfigurations Schritte
  + Newsseite Text

BackEnd

* Erstellen des UML-Diagramms
* Anwendungskomponenten Schnitt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SE2P\_FahrradKonfigurator | 04.05.2015 | Version 0.2 |

* Website bis auf statischen Inhalt fertig.
* Datenbank steht zu 70%
* Website in das Play Framework eingebunden.
* Youtrack: fertig eingerichtet
* GitHub: Neuen Branchen eingerichtet (Master, Development, Testing)
* Technischer Schnitt fertig Implementiert (FrontEnd -> BackEnd -> Datenbank)
  + Login – Kommunikation zur Datenbank
  + Play – Java-Library für die Datenbank