**Risikomanagement**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikation | Beschreibung | Folge | Eintritts- Wahrscheinlichkeit | Auswirkungen | Priorität | Status | Maßnahmen | Verfolgung |
| Konfi-Risiko-01 | ein Fahrrad selbst zu konfigurieren ist nicht einfach | Kunde können sich nicht trauen Fahrrad selbst zu konfigurieren (Angst was falsches zu machen) | mittel | hoch | 6 | geschlossen | ->Eine einfach GUI (jeder Schritt verfügt   über alle Informationen)  ->Werbung-video mit Erklärung von Konfiguration. | Henning identifiziert am 27.12.14 |
| Konfi-Risiko-02 | ist die gedachte Lösungsbeschreibung(Pflichtenheft) machbar | Terminabnahme vom Kunde könnte nicht eingehalten werden | gering | hoch | 3 | Offen | Änderung der Logik | Alle Mitglieder identifiziert am 23.02.15 |
| Konfi-Risiko-03 | reicht die Investierte Zeit für das Projekt | Terminabnahme vom Kunde könnte nicht eingehalten werden | gering | hoch | 6 | Offen | Wöchentlich im Meeting wird IST und SOLL Zustand besprochen werden | Alle Mitglieder identifiziert am 18.01.15 |
| Konfi-Risiko-04 | sind die Anforderung mit der technischen Komponenten machbar (Play-Framework) | die Anforderungen können nicht implementiert werden | mittel | hoch | 6 | geschlossen | Änderung der technischen Komponenten | Torben identifiziert am 12.03.15 |
| Konfi-Risiko-05 | Datenbank Design für die technische Lösung umsetzbar | Logische Komponenten hat keine Datenbezug | gering | mittle | 2 | geschlossen | Neues Datenbank Design | Dimitri identifiziert am 12.03.15 |
| Konfi-Risiko-06 | Sind die Rollen klar verteilt | Nicht ausreichende Kompetenzen für die Ausführung der Aufgaben, Größe Belastung | mittle | mittle | 4 | geschlossen | Rollentausch steht immer zur Verfügung  Hilfe von der Gruppemitglieder holen | Alle Mitglieder identifiziert am 22.04.15 |
| Konfi-Risiko-07 | Krankheit Ausfall der Mitglieder | Terminabnahme vom Kunde könnte nicht eingehalten werden | gering | hoch | 3 | Offen | nichts | Alle Mitglieder identifiziert am 22.05.15 |